- تامین محل نگهداری و استقرار ماشین آلات،تجهیزات، لوازم و محل اسکان نیروی انسانی (پرسنل لازم وپرداخت حقوق ,بیمه ,عیدی ,پاداش و غیره  که مربوط به قرارداد فوق می باشد) به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعهدی نسبت به این موضع ندارد .

- پیمانکار موظف می باشد حداکثر مهارت،دقت و جدیت خود را به منظور انجام تعهدات ناشی از مفاد این قراداد  و ضمائم آن به کار برده و وظایف محوله را با بهترین روش و اصول فنی که مورد تایيد کارفرما باشد انجام دهد  مسئولیت حسن انجام  کلیه کارهای موضع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد  لازم به ذکر است نظارتی که از طرف کارفرما  صورت می پذیرد به هیچ وجه از میزان مسئولیت پیمانکار نمی کاهد.

- ایاب ذهاب پرسنل در تمام ساعات شبانه روز  به عهده پیمانکار می باشد.

- پیمانکار باید پشت وانه مالی برای پرداخت حقوق ومزایای پرسنل ومخارج روزمره جهت اداره کردن مفاد قرارداد را دارا باشد.

- ا نجام موارد این قرارداد به صورت شبانه روزی بوده . وهرزمان کارفرما کاری را ارجاع میدهد درهر ساعت از شبانه روز که باشد پیمانکار باید حداکثر ظرف مدت چهار ساعت کار محوله را انجام داده وبه اتمام برساند. ویا سامان داده وبه تائید دستگاه نظارت برساند , با توجه به ماهیت کار, تماس های تلفنی واعلام کار به صورت شفاهی نیز به منزله ابلاغ کتبی بوده وپیمانکار موظف به انجام آن میباشد .در غیر این صورت کارفرما راسا اقدام نموده وهزینه تمام شده را با 50درصد بالا سری به حساب او منظور می دارد.

- بروز هرگونه نقص عضو، فوت پرسنل و حادثه برای فرد یا افراد ثالث، در نتيجه سهل انگاري و عدم رعايت اصول ايمني و بهداشتي‌كار و غيره به عهده پيمانكار بوده (حتی در صورت رعایت کردن اصول ونکات ایمنی از طرف پیمانکار ) كارفرما هيچ‌گونه مسئوليت و تعهدی نسبت به  اين مورد ندارد.

- مدت انجام این قرارداد 45 روز بوده که پیمانکار موظف است در مبلغ پیشنهادی خود افزایش قیمت را محاسبه نماید . ( به این قراداد هیچ گونه افزایش مبلغ ریالی وتعدیل تعلق نخواهد گرفت .)

- تهیه کلیه نقشه های اجرایی  ازبيلت همراه با مشخصات فنی زمین چمن ,صورت وضعیت ها - صورتجلسه ها – دستورکارها - وغیره به عهده پیمانکار بوده و باید طبق نظر کارفرما تهیه گردد به صورت پرینت و لوح فشرده تحویل دهد.

- استفاده از علائم ایمنی و هشدار دهنده(چراغ چشمک زن-کله قندی- نوار خطر- پرچم هشدار - تابلو هاي تعيين سمت عبور – نصب تابلو پروژه – بنر- و غيره....) جهت کارگران مشغول به کار در خیابان و پیست های موجود بعهده پیمانکار می باشد بدیهی است در غیر اینصورت وقوع هرگونه حادثه ای بر عهده و مسئولیت پیمانکار می باشد.

- نظافت محل حفاری در پیاده رو ها و خیابانها به صورت روزمره پس از عمليات حفاري و جمع آوري نخاله هاي اضافي و بارگيري حمل و تخليه آن تا ,حداقل فاصله 10 كيلومتري از محل حفاري و نصب اعلام هشدار دهنده و نوار خطر به عهده پيمانكار است . لازم به ذکر , محل حفاری شن کش کشیده شود  و بصورت کا ملا صحیح صاف و ریگلاژ کردد .

- كليه هزينه هاي حمل و بارگيري و تخليه لوازمات در جزيره تا محل پروژه و تامين محل جهت نگهداري و نگهباني لوازم تا پايان اجرا پروژه فوق و تجهيز و برچيدن كارگاه (  بارگیری – حمل – تخلیه  - و غیره ) به عهده پیمانکار بوده وکار فرما هیچگونه تعهدی نسبت به این موضوع ندارد .

- پيمانكار متعهد است كليه عمليات مربوط به موضوع قرارداد را بر اساس دستورالعمل‌هاي ارائه شده از طرف كارفرما به بهترين روش‌هاي اجرايي و با استفاده از نيروي كارگري ماهر و كادر اجرايي متخصص انجام دهد.

- چنانچه پیمانکار نسبت به انجام هر کدام ازشرایط خصوصی و یا بندهای قرارداد عمداً یا سهواً کوتاهی نماید کارفرما این اختیار را دارد که راساً اقدام نموده و هزینه آن را با 50% بالاسری به حساب پیمانکار منظور نماید .که در این مورد پیمانگار  کلیه حق و حقوق خود رابه نفع کارفرما از خود سلب وساقط می نماید

- اخذ کلیه  - مجوزها - استعلام های مربوط به تاسیسات شهری و زیربنایی - راهنمایی رانندگی و غیره به عهده پیمانکار است و هرگونه خسارت وارده به آن و هزینه ترمیم مجدد در تعهد پیمانکار می باشد. (آب – برق – مخابرات – فاضلاب – روشنایی معابر و غیره)

- کلیه موارد اجرای بايد طبق نظر كارفرما و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت صورت پذيرد و به صورت کاملا صحیح واصولی اجراء شود. و هرگونه خسارت وارده احتمالي به عهده پيمانكار مي باشد.

- حضور يك نفر كارشناس ویا تکنسین عمران به صورت دائمي و بيست و چهار ساعته در پروژه به عنوان نماينده پيمانكار الزامي است.

شرایط خصوصی

اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی فوتسال روستای باغو و شهرک رز